**Правительство Ульяновской области**

|  |
| --- |
| ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТА (ПОРУЧЕНИЯ) НА 15.08.2017 |

*Подлежит возврату в отдел делопроизводства департамента делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид документа: | | Письмо | | | | |
| Адресат: Уба Е.В., Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области | | | | | | |
| Корреспондент: Правительство Российской Федерации. Медведев Д.А. | | | | | | |
| Дата поступления и индекс документа  02.08.2017 № 73-П/18649вх | | | |  | Дата и индекс документа  26.07.2017  № 8 | |
| Краткое содержание: Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам о паспортах приоритетных проектов по направлению "Здравоохранение" и ходе подготовки изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие здравоохранения", обеспечивающих реализацию основных приоритетов развития здравоохранения на период до 2025 года | | | | | | |
| Резолюция: | "Прошу подготовить и направить информацию" /Уба Е.В. 03.08.2017/ | | | | | |
| Исполнитель: Семенова Н.В., Министр образования и науки Ульяновской области | | | | | | |
| Все исполнители по документу: | | | 18.08.2017 УБА Е.В., АБДУЛЛОВ Р.А. - (Не исполнено.) | | | |
| Контрольный срок по резолюции: | | | 15.08.2017 |  | Фактический срок: |  |
| СОСТОЯНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ | | | | | | |

Во исполнение данного поручения сообщаем следующее.

На территории Ульяновской области реализуются мероприятия в рамках приоритетного проекта федерального и регионального уровня «Создание современной образовательной среды для школьников», утверждённым президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 25 октября 2016 г. № 9).

В соответствии с Паспортом приоритетного проекта Ульяновская область выступает соисполнителем мероприятий проекта, финансирование которых осуществляется через реализацию программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 23.11.2015 № 2145-р).

В 2017 году между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Ульяновской области было заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ульяновской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного , общего и дополнительного образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (от 16.02.2017 № 074-08-462).

Распоряжением Правительства Российской Федерации № 131-р от 28 января 2017 года утверждено распределение субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Ульяновской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях.

В соответствии с распоряжением размер субсидии на мероприятие по строительству *образовательного комплекса* *«Школа-детский сад с плавательным бассейном в р.п. Ишеевка»* из федерального бюджета на 2017 год составляет ***217,58млн. рублей*** и на софинансирование средства областного бюджета запланировано ***51,04 млн. рублей.***

В мае 2017 года начато строительство образовательного комплекса.

В соответствии с письмом от 07.07.2017 № ОВ-441/10 «О подтверждении исполнения обязательств в 2017 году», направленным Министерством образования и науки Российской Федерации в адрес Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова Ульяновская область попала в категорию риска невыполнения условий соглашения в связи с низкой строительной готовностью и большой мощностью объекта строительства.

Причиной снижения темпов строительства образовательного комплекса в р.п. Ишеевка послужили чрезвычайные погодные условия (сильные дожди, ливни, грозы, шквалистый ветер) в период май-июль 2017 года.

В результате объективного анализа сложившейся ситуации Правительством Ульяновской области было принято решение о расторжении соглашения по взаимному согласию сторон (письмо от 10.08.2017 № 73-Г-01/19044исх).

18.08.2017 подписано дополнительное соглашение о расторжении соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Ульяновской области было заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ульяновской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного , общего и дополнительного образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (от 18.08.2017 № 074-08-462/3).

14.08.2017 Министерством образования и науки Ульяновской области подготовлена и направлена в Минобрнауки Российской Федерации заявка от Ульяновской областидля участия в отборе государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, для предоставления в 2018 году субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области на софинансирование расходов с объектом строительства образовательный комплекс «Школа-детский сад с плавательным бассейном в р.п. Ишеевка» на 420 мест муниципального образования «Ульяновский район».

Прошу поручение с контроля снять.

Министр образования и науки

Ульянвоской области Н.В.Семенова

Чернова Екатерина Владимировна

(8422)44-48-11